# TERMO ADITIVO Nº 092/2018

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 115/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2017

CARTA CONVITE Nº 005/2017

Termo aditivo ao Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE CHAPADA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com Sede na Rua Padre Anchieta, nº 90, Bairro Centro, Chapada/RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.613.220/0001-79, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Carlos Alzenir Catto, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa VALTEMIR ÂNGELO DE LIMA & CIA LTDA-ME, estabelecida na Rua Herbert Scheibler, nº 785, Bairro Centro, Chapada-RS, CEP 99.530-000, inscrita no CNPJ nº 21.993.747/0001-68, neste ato representada pelo Sr. Valtuir Francisco de Lima, brasileiro, inscrito no CPF 690.947.489-91, portador da ID 12R2435984, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, já qualificados no Contrato nº 115/2017, resolvem aditar o documento original, nos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente termo aditivo tem como objeto a modificação do projeto e suas especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, de acordo com o previsto no artigo 65, I, alínea “a”, da Lei 8.666/93, conforme planilhas em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em razão da alteração no projeto e suas especificações, conforme cláusula primeira do presente aditivo, observado o disposto no art. 65, I, alínea “b”, da Lei 8.666/93, a CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO do contrato nº 115/2017 passa a ter a seguinte redação: “O preço para o presente ajuste é de R$ 54.868,00 (Cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais), correspondente a mão de obra a ser empregada na obra”, importando um acréscimo de  R$ 1.567,93 (Um mil,  quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) do valor original contratado, referente aos 112m² de assentamento de pedra poliédrica, exclusive transporte e compactação manual com soquete vibratório.

CLÁUSULA TERCEIRA

Todas as demais Cláusulas e disposições do Contrato nº 115/2017, que não dispuserem em contrário, permanecem inalteráveis e em pleno vigor.

E assim, por ser expressão da verdade, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, diante de duas testemunhas, que também assinam para que produza efeitos legais.

Chapada RS, em 05 de Novembro de 2018.

Renato Affonso Hess

Prefeito Municipal em Exercício

CONTRATANTE

Valtuir Francisco de Lima

Administrador

CONTRATADA

Testemunhas:

Daiane Michele Hanauer				Cassia Vanuza Strauss

018.086.150-69 					028.173.800-96

Visto e Aprovado:

Gabryel Ott Ihme

OAB/RS: 97.436

Procurador Geral do Município